- 附件：兴文县县域医共体医疗卫生强基工程建设项目施工图设计（含卫生医学流线设计）服务项目

遴 选 文 件

采购人：兴文县人民医院

2026年3月

遴选文件

为进一步改善患者就医环境，提升医院综合服务能力，拟开展兴文县县域医共体医疗卫生强基工程建设项目。按项目进度要求须完成项目施工图设计（含卫生医学流线设计），结合实际，拟委托有资质的第三方服务机构实施，诚邀具备相应资质和服务能力的供应商积极参与。

一、项目情况

项目名称：兴文县县域医共体医疗卫生强基工程建设项目施工图设计（含卫生医学流线设计）服务项目。

- 项目编号：XRYB2026-5

项目地点：兴文县人民医院

采购限价：27万元。

- 采购方式：院内遴选，综合评分法。

项目需求：合同签订生效后15日内，按要求完成项目施工图设计工作（含卫生医学流线、施工图设计）。

合同付款方式：1.进度款，供应商向采购人提交设计成果文件后，达到付款条件起7日内支付合同总金额的25.00%；2.施工图设计成果文件通过审查后7天内或施工图设计文件提交后3个月内，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的35.00%；3.尾款，工程竣工验收合格后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的40.00%。

服务要求：1.兴文县县域医共体医疗卫生强基工程建设项目施工图设计，项目主要建设内容、规模：（1）兴文县人民医院及中心镇等卫生院改造，改造面积8000㎡；（2）医共体五大资源共享中心提档升级，建设中心药房、共享中药房等医共体设施，支持医共体内中心镇卫生院及中医馆等服务能力提升；（3）配置相关设备327台/套;项目概算总投资为6246万元，其中改造工程费2544.32万元。

- 配合采购人完成施工图报审、审查等工作。

- 施工配合服务：配合采购人完成施工单位招标及后期施工配合工作(至少包括设计技术交底、设计变更、中间验收、竣工验收等 )。

- 4.采购人交办的其它工作。配合业主完成项目建设过程中报建、审批、设计交底、设计变更等。

| 序号 | 项目内容 | 内容 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兴文县县域医共体医疗卫生强基工程建设项目施工图设计（含卫生医学流线） | - 1.兴文县人民医院及中心镇卫生院改造，改造面积8000㎡；2.医共体五大资源共享中心提档升级，建设中心药房、共享中药房等医共体设施，支持医共体内中心镇卫生院及中医馆等服务能力提升；3.配置相关设备327台/套;项目概算总投资为6246万元，其中改造工程费2544.32万元。 2.须在合同签订生效后15日内，按要求完成项目施工图设计工作。 | 27 |

二、供应商资格要求及投标资料

（一）提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证副本复印件(若已更换为三证合一，则提供三证合一复印件)；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备、专业人员和专业技术能力；

（四）经营活动中无违法行为和重大不良信用记录；

（五）特定资格审查：供应商具有国家建设行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）乙级及以上设计资质，四川省省外企业须提供在有效期内的《四川省入川从事设计活动验证登记证》或带二维码的《四川省省外设计入川承揽业务信息录入证》。

要求供应商提供国家建设行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）乙级及以上设计资质复印件，四川省省外企业须提供在有效期内的《四川省入川从事设计活动验证登记证》复印件或带二维码的《四川省省外设计入川承揽业务信息录入证》复印件。

特别提示：（1）以上所需证照均在有效期内。

（2）本项目采取资格后审。开标后，评审专家小组将对供应商投标文件内提供的资格证明文件进行审核，未按要求逐一提供或资格审核不通过的为无效投标，责任由供应商自负。

三、综合评分标准

| 评分 （100分） | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 报价 （30分） | - 满足遴选文件要求的各供应商报价的平均值为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:1.投标报价高于基准价得分=(基准价/投标报价)x30% x100；2.投标报价低于基准价得分=（投标报价/基准价）X30%X100 。 注:评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |  |
| 整体履约服务方案（52分） | - 一.投标人针对本项目提供的技术服务方案，包含但不限于：①项目整体理解及初步构思 ②项目背景及现状情况分析。③本项目重点、难点分析及解决措施。④设计项目组织机构及人员配置方案。⑤设计进度计划安排。⑥质量保证措施、工作实施措施等内容。以上评审考核内容内容无缺项、无不足的得24分，每缺少一项评审考核内容扣4分，每项评审考核内容存在缺陷的每处扣1-3分，扣完为止；未响应或不可行的得0分。（注：存在不足是指① 项目整体理解及初步构思未体现方向目标或项目的实施及其管理等内容，②项目背景及现状情况分析未体现利益相关分析、环境分析或风险应对政策等内容与本项目无关，③本项目重点、难点分析及解决措施未体现项目重点和难点分析或未涵盖本项目实施的所有环节或未体现具体的应对措施等内容，④设计项目组织机构及人员配置方案未体现组织结构及人员协调或岗位责任或人员配备方案与本项目实际情况不符，⑤设计进度计划安排未体现总体规划或设计进度安排或保证措施等与本项目实际情况不符，⑥质量保证措施、工作实施措施无质量标准或技术管理或主要分项工程质量等内容与本项目实际情况不符，⑦套用、照搬其他项目方案且与项目无关的内容；项目名称、项目实施地点、涉及的规范、技术服务标准要求与本项目不符等情形。） 二.人员配置。1.项目负责人：具有一级注册建筑师证书得2分，具有建筑专业中级职称加1分，具有高级及以上职称加2分，此项最高得4分。 2.建筑专业负责人：具有一级注册建筑师证书得2分,具有建筑设计专业中级职称加1分，具有高级及以上职称加2分，此项最高得4分。 3.结构专业负责人：具有注册一级结构工程师证书得2分，具有建筑结构专业中级职称加1分，具有高级及以上职称加2分，此项最高得4分。 4.电气专业负责人：具有注册电气工程师(供配电)证书得2分，具有电气专业中级职称加1分，高级及以上职称加2分，此项最高得4分。 5.给排水专业负责人：具有注册公用设备工程师（给水排水）证书得2分，同时具有给排水设计专业中级职称加1分，高级及以上职称加2分，此项最高得4分。 6.暖通专业负责人：具有注册公用设备工程师(暖通空调)证书得2分，同时具有暖通专业中级职称加1分，高级及以上职称加2分，此项最高得4分。 7.造价专业负责人：具有一级注册造价工程师证书得2分，同时具有造价专业中级及以上职称加2分，此项最高得4分。 注：① 提供相关证书复印件，退休人员提供退休证明或与本单位签订的劳动合同。 ②上述人员不得重复计分。 |  |
| 履约经验（18分） | 供应商提供2022年 1 月 1 日至今（以合同、成果报告时间为准）类似项目的履约经验证明材料，提供1个得6分，最多得18分。 注:提供合同复印件。类似业绩是指不低于8000平方米公共建筑设计业绩。 |  |

- 四、采购方式：院内遴选，综合评分法。

五、报名时限及方式

2026年2月28日18:00至3月4日18:00。本项目采用线上报名方式，供应商报名信息(公司资质、联系人、联系电话）请发送至3641147138@qq.com。（项目咨询：陈老师18483170905 ）

- 六、遴选时间及要求

- 遴选申请人于2026年3月5日15:00前将遴选申请书密封交至兴文县人民医院空铁新区院区综合楼六楼采购办（可邮寄）。逾期送达不予受理，遴选时间2026年3月5日15:00时。

七、遴选地点

兴文县人民医院空铁新区院区综合楼六楼会议室。（宜宾市兴文县古宋镇同心村9组）

八、遴选信息发布

- 本次遴选邀请在兴文县人民医院官方网站以公告形式发布。

- 附件：1.法定代表授权书

- 2.参选报价书

- 3.承诺函

兴文县人民医院

2026年2月28日

附件1：

法定代表人授权书

本授权委托书声明：      系             的法定代表人，现授权      为我单位委托代理人，以本单位的名义参加          （采购人）组织的                             采购活动。委托代理人在采购活动和评审以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我单位予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）：        联系电话：

委托代理人：                手    机：

遴选申请人：

日期：       年     月     日

附件2：

# 报 价 书

致：

我单位全面研究了                                  项目遴选文件和考察了项目现场后，我单位愿意按     作为参选报价。

遴选申请人：（全称、盖公章）

遴选申请人法定代表人：（签字或盖章）

或其授权代理人：（签字）

日期：      年    月    日

报价要求：

1.本项目的报价须包含成本费、运输、安装、辅料、利润、税金、售后服务等一切费用，采购要求未列明而供应商认为所必需的费用也须考虑进报价中。

2.报价应是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

附件3

# 承诺函

致兴文县人民医院：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件。

(一)具有独立承担民事责任的能力;

(二)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(三)参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

(四)法律、行政法规规定的其他条件;

二、完全接受本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加竞标以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。本供应商未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。未为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证。

五、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、我单位及现任法定代表人(非法人机构则为主要负责人)不具有行贿犯罪记录。

七、我单位在采购公告发布之日前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)中的失信被执行人名单或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

参选商名称:(单位公章)。

法定代表人签字或加盖个人私章:

授权代表签字:

日期: